РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2020                                     №  39				х.Плотников

Об утверждении отчета  о реализации

муниципальной программы Глубочанского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.11.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения», администрация Глубочанского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет за 2019 год о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Глубочанского сельского поселения	Э.Ю.Беседин

Приложение к постановлению Администрации Глубочанского сельского поселения

от 18.03.2020 № 39

ОТЧЕТ

o реализации муниципальной программы Глубочнаского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год

  - Конкретные результаты, достигнутые в 2019 году

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 10.12.2018 № 101.

Распоряжением Администрации Глубочанского сельского поселения от 21.12.2018 № 57 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

В целях повышения энергетической эффективности Глубочанского сельского поселения, в	рамках реализации	муниципальной программы Глубочнаского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее муниципальная	программа)	ответственным исполнителем	и участниками муниципальной программы в 2019 году выполнены следующие мероприятия:

уменьшено потребление энергоресурсов, освоены средства по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие х. Плотников и х. Глубокий.

осуществлены мероприятия по текущему ремонту сетей уличного освещения в х. Плотников и х. Глубокий.

  - Результаты реализации основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 — «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее — подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 — «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» (далее — подпрограмма 2)

В рамках реализации подпрограммы 1 в 2019 году выполнены следующие основные мероприятия:

  - Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов проведение работ по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем уличного освещения на энергосберегающие.

  - В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2019 году выполнено основное мероприятие:

Текущий ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Подпрограммы

муниципальной программы приведены в приложении № 1.

  - Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

  - Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2019 году в сводной бюджетной росписи предусмотрено 587,6 тыc. рублей.

На 01.01.2020 фактическое освоение средств составило 587,5 тыc. рублей или 100,0 % от предусмотренного объема средств.

Сведения	об	использовании	бюджетных	ассигнований	и	внебюджетных средств	на	реализацию	муниципальной	программы	за 2019 год приведены в приложении № 2.

  - Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля объема природного газа и электрической энергии, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Глубочанского сельского поселения» – плановое значение 0, фактическое значение 0.

Показатель 2 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Глубочанского  сельского поселения» – плановое значение 95, фактическое значение 95.

Показатель 1.1 «Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Глубочанского сельского поселения» – плановое значение 100, фактическое значение 100.

Показатель 1.2 «Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Глубочанского сельского поселения» – плановое значение 0,0, фактическое значение 0,0.

Показатель 2.1 «Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей(включая разработку локальных смет на текущий ремонт уличного освещения)» – плановое значение 0, фактическое значение 0.

Показатель 2.2 «Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей» – плановое значение 0, фактическое значение 0.

Показатель 2.3 «доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования Глубочанского сельское поселение» – плановое значение 95, фактическое значение 95.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 3.

  - Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих  в  нее подпрограмм  и их плановых значений.

Степени достижения целевых показателей:

показателя (индикатора) 1 равна 1;

показателя (индикатора) 2 равна 1;

показателя  (индикатора)  1.1 равна 1;

показателя  (индикатора)  1.2 равна 1;

показателя (индикатора) 2.1 равна 1;

показателя (индикатора) 2.2 равна 1;

показателя (индикатора) 2.3 равна 1;

Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей муниципальной программы составляет 1 (7/7), что характеризует высокий уровень  эффективности  реализации   муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении N 3.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2019 году из 6 основных мероприятий муниципальной  программы  в  полном объеме выполнено 3. Таким образом, степень реализации сосновых мероприятий составляет 0,5 (3/6), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муяиципальной программы по степени  реализации  основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

  - Степень реализации основных мероприятий (далее мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как  доля выполненных в полном объеме.

Степень реализации муниципальной программы составляет 0,5 (3/6).

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень реализации запланированному уровню расходов: 587,5 тыс. рублей/587,6 тыс. рублей = 1.

  - Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность	использования	финансовых	ресурсов	на	реализацию программы:

0,5/1 = 0,5 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 0,5 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,85, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2019 году является удовлетворительным.

Глава Администрации

Глубочанского сельского поселения	Э.Ю.Беседин

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализация | окончания реализации | запланиро- ванные | достигнутые |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 |
| Подпрограмма 1«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | МУК СДК "Глубочанский" | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | обеспечен расчет бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | Х |

| 2 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов |  | Специалист 1 категории Усатая Ю.А МУК СДК "Глубочанский" |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | повышение энергетической эффективности уличного освещения повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | повышение энергетической эффективности уличного освещения повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений |  | Х |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Контрольное событие. Приобретение энергосберегающих ламп |  | Специалист 1 категории Усатая Ю.А. |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | уменьшение потребления энергоресурсов; освоение средств по замене ламп других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие | уменьшено потребления энергоресурсов; освоение средств по замене ламп других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Основное мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения |  | Специалист 1 категории Усатая Ю.А. | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения |  | готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения |  | Х |  |
| 5 |  | Основное мероприятие 2.2. Строительство реконструкция и капитальный ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения |  | Специалист 1 категории Усатая Ю.А. | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | повышение уровня освещенности |  | Работы по строительству реконструкции и кап.ремонту электрических сетей наружного освещения (уличного ) не проводились |  | Х |  |
| 6 |  | Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения (включая разработку локальной сметы) |  | Специалист 1 категории Усатая Ю.А. | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | повышение уровня освещенности |  | Проведен текущий ремонт уличного освещения в х. Глубокий, х. Плотников |  | Х |  |
| 7 |  | Основное мероприятие 2.4. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения |  | Специалист 1 категории Усатая Ю.А. | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения |  | работы по модернизация электрических сетей не проводились |  | Х |  |
| 8 |  | Контрольное событие 2.1 Проведение текущего ремонта сетей уличного освещения деятельности |  |  | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | Проведение текущего ремонта сетей уличного освещения |  | Текущей ремонт сетей уличного освещения осуществлен |  | Х |  |

Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год

## СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Вceгo | 587,6 | 587,6 | 587,5 |
|  | Местный бюджет | 587,6 | 587,6 | 587,5 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Вceгo | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
|  | Местный бюджет | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
| Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Вceгo | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов | Вceгo | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
|  | Местный бюджет | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Вceгo | 583,0 | 583,0 | 583,0 |
|  | Местный бюджет | 583,0 | 583,0 | 583,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Вceгo | - | - | - |
|  | Местный бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Строительство реконструкция и капитальный ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Вceгo | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения (включая разработку локальной сметы) | Вceгo | 583,0 | 583,0 | 583,0 |
|  | Местный бюджет | 583,0 | 583,0 | 583,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Вceгo | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |

Приложение №3 отчету о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной

программы, подпрограммы муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля объема природного газа и электрической энергии, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Глубочанского сельского поселения |  |  | процент |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 2. | Показатель 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Глубочанского сельского поселения |  |  | процент |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  | - |  |  |
|  | подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Глубочанского сельского поселения |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | - |  |  |
| 4. | Показатель 1.2. Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Глубочанского сельского поселения |  |  | процентов |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  | подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 2.1. Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей(включая разработку локальных смет на текущий ремонт уличного освещения) |  |  | единиц |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  | - |  |  |
| 6. | Показатель 2.2. Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей |  |  | км |  |  | – |  |  | - |  |  | – |  | - |  |  |
| 7. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования Глубочанского сельское поселение |  |  | процентов |  |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  | - |  |  |