# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.10.2022                                       №  46                           х. Плотников

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Глубочанского сельского поселения

«Охрана окружающей среды  Глубочанского

сельского поселении» за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлениями Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.11.2018 года № 84 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения» и от 04.09.2018 № 74 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Глубочанского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей Глубочанского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Глубочанского сельского поселения                             В.А.Шахаев

Постановление вносит

Главный специалист

Атакулова Г.Б

Приложение

к распоряжению

Администрации

Глубочанского сельского поселения

от 11.10.2022 № 46

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения

«Охрана окружающей среды Глубочанского сельского поселения» отчетный период за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муницип. программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Фактически на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды в Глубочанского сельского поселения» | Главный специалист Атакулова Г.Б | Х | Х | Х | - | - | - |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Осуществление рейдовых выездов за соблюдением запрета на выжигание сухой растительности | Главный специалист Атакулова Г.Б | За истекший период осуществлено 60 рейдов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Озеленение населенных пунктов | Главный специалист Атакулова Г.Б | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду посредством высадки деревьев | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25,0 | 25,0 | - | 25,0 закупка саженцев запланирована ноябрь 2022 года |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, организация субботников | Главный специалист Атакулова Г.Б | Проведено 6 субботников в которых приняло участие 120 человек | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 1.2. | Контрольное событие муниципальной программы |  | Проведено 6 субботников в которых приняло участие человек 120 | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2. Система управления отходами на территории Глубочанского сельского поселения | Главный специалист Атакулова Г.Б | Х | Х | Х | 520,9 | 520,9 | 14,7 | 506,2 тыс. руб |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Основное мероприятие 2.1. Организация сбора , вывоза и размещения ТКО. Установка контейнерных площадок для сбора ТКО. Приобретение контейнеров для обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО | Главный специалист Атакулова Г.Б | Организация сбора , вывоза и размещения ТКО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,9 | 20,9 | 14,7 | 6,2 оплата осуществляется согласно заключенного контракта о вывозе ТКО |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Ликвидация несанкционированных свалок и свалочных очагов мусора | Главный специалист Атакулова Г.Б | ликвидация несанкционированных свалок буртование свалок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 500,0 | 500,0 | - | 500 тыс.рублей реализация мероприятий запланирована на ноябрь 2022 года |
| 2.2 | Контрольное событие муниципальной программы | Главный специалист Атакулова Г.Б | С 01.01.2019г. на территории поселения производится вывоз мусора Региональным оператором ООО «ЭкоЦентр» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Использование и охрана муниципальных земель» | Главный специалист Атакулова Г.Б | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Ликвидация очагов дикорастущих растений (конопля, амброзия) | Главный специалист Атакулова Г.Б | Покос конопли осуществляется своими силами без привлечения сторонних организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Главный специалист Атакулова Г.Б | X | Х | Х | 545,9 | 545,9 | 14,7 | 531,2 |

Глава Администрации Глубочанского  сельского поселения                                                      В.А.Шахаев