РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЯ

11.10.2022                                            №    47                                  х.Плотников

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Глубочанского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за  9 месяцев  2022 года

В целях выполнения постановления  Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.11.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения», Администрация Глубочанского сельского поселения

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за  9 месяцев  2022 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                     Глубочанского сельского   поселения                                           В.А.Шахаев

Приложение

к распоряжению

Администрации

Глубочанского сельского поселения

от 11.10.2022 № 47

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяце  2022 года

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». | Специалист 1 категории Усатая Ю.А. | X | X | X | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых работ, предшествующих установке/ замене | Специалист 1 категории Усатая Ю.А. | обеспечение расчетов уличного освещения за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Приобретение/ замена энергосберегающего оборудования и материалов для уличного освещения | Специалист 1 категории Усатая Ю.А. | освещения, замена энергосберегающих лампочек, фотореле, электросчетчиков. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист 1 категории Усатая Ю.А. | Текущий ремонт уличного освещения, замена энергосберегающих лампочек, фотореле, электросчетчиков | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Специалист 1 категории Усатая Ю.А. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 200,0 | 200,0 | 105,6 | 94,4 тыс. рублей |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения(включая разработку локальных смет на текущий ремонт уличного освещения) | Специалист 1 категории Усатая Ю.А. | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | Данное мероприятие в 2022 году не планировалось к реализации |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Специалист 1 категории Усатая Ю.А. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | Данное мероприятие в 2022 году не планировалось к реализации |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения (включая разработку локальной сметы) | Специалист 1 категории Усатая Ю.А. | Осуществлен Текущий ремонт в х. Плотников 2022 года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 200,0 | 200,0 | 105,6 | 94,4 тыс. рублей текущий ремонт сетей уличного освещения в х. Глубокий запланирован на ноябрь 2022 года |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Специалист 1 категории Усатая Ю.А. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. |  |  | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Специалист 1 категории Усатая Ю.А. | X | X | X | 200,0 | 200,0 | 105,6 | 94,4 тыс. руб |

Глава Администрации Глубочанского сельского поселения                                                                              В.А.Шахаев