РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019                                                 № 25/1                                х. Плотников

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Глубочанского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения»

за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.11.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения» Администрация Глубочанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Глубочанского сельского поселения «Обеспечение качественным жилищно-коммунальными услугами населения», утвержденной постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 15.10.2013 года № 73 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по результатам за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Глубочанского сельского поселения                                                    Э.Ю. Беседин

### Приложение 1

к постановлению

Администрации Глубочанского

сельского поселения

от 18.03.2019 г. № 25/1

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ» ЗА 2018 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 01.11.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глубочанского сельского поселения». Реализация программы направлена на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; улучшение благоустройства сельского поселения.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

В рамках муниципальной программы в 2018 году было заключено 10 муниципальных контрактов: на оплату за потребленную электроэнергию (уличное освещение), текущий ремонт уличного освещения х. Глубокий, х. Плотников, на работы по благоустройству территории поселения (очистка от снега тротуаров, покос травы), противоклещевая обработка, благоустройство территории по ул. Дорожная, ул. Гагарина х. Плотников. На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом предусмотрено 4649,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1347,6 тыс. рублей, или 28,9 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Глубочанского сельского поселения».

Задача повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры решалась за счет:

- оплаты за электроэнергию и содержание сетей уличного освещения Глубочанского сельского поселения.

В целях решения задачи по развитию благоустройства территории Глубочанского сельского поселения были выполнены работы по благоустройству территории поселения (очистка от снега тротуаров, общественные работы по очистке территории), благоустройство по ул. Дорожная, ул. Гагарина х. Плотников, противоклещевая обработка территорий, отлов безнадзорных животных.

Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации Муниципальной программы».

Реализация данной подпрограммы в 2018 году была не предусмотрена в связи с в несением изменений в 131-ФЗ, ликвидацией МУП ЖКХ Глубочанского сельского поселения и передачей полномочий в сфере водоснабжения в администрацию Зимовниковского района.

В результате реализации муниципальной программы была улучшена комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Глубочанского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

Основное мероприятие 1.1. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации».

В 2018 году данное мероприятие не планировалось. Данное мероприятие не реализуется с 01.01.2017 года в связи с внесением изменений в 131-ФЗ от 06.10.2013 года и передачей полномочий по организации водоснабжения населения администрации Зимовниковского района.

Основное мероприятие 1.2 «Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации».

В 2018 году данное мероприятие не планировалось.

Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по благоустройству населенных пунктов Глубочанского сельского поселения».

В рамках этого мероприятия производилась оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению, проведен текущий ремонт сетей уличного освещения, противоклещевая обработка, очистка от снега тротуаров, общественные работы, услуги по проверке сметной документации, строительный контроль, выполнение сметной документации, отлов безнадзорных животных. В целях реализации мероприятия было заключено 10 муниципальных контрактов на сумму 1347,6 тыс. рублей, средства в рамках данного мероприятия освоены на 28,9 %.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности МУП ЖКХ Глубочанского с/п (предоставление субсидий)». В 2018 году данное мероприятие не планировалось. Данное мероприятие прекратило свое действие и не реализуется с 01.01.2017 года в связи с внесением изменений в 131-ФЗ от 06.10.2013 года и передачей полномочий по организации водоснабжения населения администрации Зимовниковского района, ликвидацией деятельности МУП ЖКХ Глубочанский.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2018 год.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось за счет средств местного в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Глубочанского сельского поселения от 29.12.2018 г. № 119 «О внесении изменений в постановление от 15.10.2013г. № 73 «Об утверждении муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 1347,6 тыс. рублей, при плановых назначениях 4649,5 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Реализация программы в 2018 году направлена на выполнение 1 основного мероприятия. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 4 показателя.

1.3. доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов

1.4. уровень газификации

1.5. Количество резервных источников энергоснабжения объектов жизнеобеспечения

2.1. уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур Муниципального заказа.

Выполнение этих показателей способствует повышению удовлетворенности населения Глубочанского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижению уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; повышению протяженности освещенных улиц населенных пунктов Глубочанского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице №2 к Глубочанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2018 год.

5. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 15.10.2013 № 73, было внесено 2 изменения. Принято постановление Администрации Глубочанского сельского поселения от 29.12.2018 № 119 «О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 73 «Об утверждении муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

__ 1__= 1

СРом =             	1

Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным в частично, что характеризуется низким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения рассчитывается:

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

0,0

СРм =	____ = 0,0

- 1

- Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным частично.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

- 1347,5

- ССуз = ______________	= 0, 29

- 4649,5

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

- 0,0

- Эис = ________ =0

- 0,29

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 0 х0,3 + 0 х0,2 =0,5

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как унизкий.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

- Промежуточные значения целевых показателей на 2018 год достигнуты. Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2019 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2018 год приведена в таблицах № 1-4.

### Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» отчетный период 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Главный специалист ЖКХ Атакулова Г.Б | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Главный специалист ЖКХ Атакулова Г.Б | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по благоустройству населенных пунктов Глубочанского сельского поселения | Главный специалист ЖКХ Атакулова Г.Б | В рамках этого мероприятия производилась оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению, проведена замена ламп и частичный ремонт сетей уличного освещения, покос травы, очистка от снега тротуаров; Благоустройство территории по ул. Дорожная и ул.им.Гагарниа в х. Плотников; отлов, транспортировка и содержание животных; выполнение сметной документации; выполнение зем.работ механизированным способом на зем. участке | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4649,5 | 4649,5 | 1347,5 | 3301,9 Неисполнение по данному разделу связано с расторжением договоров по благоустройству территории по ул. Степной х. Плотников по ул. Мира х. Плотников в одностороннем порядке в связи с не исполнением подрядчиком ИП Захаровым К.И своих обязательств по муниципальным контрактам(подрядчик не приступил к выполнению работ). В ноябре 2018 года планировалась закупка секций ограждения кладбища, аукцион не был проведен в связи с необходимостью внесения изменений в план-график и невозможностью заключить муниципальный контракт в рамках 2018 года, во избежание кредиторской задолженности в 2018 году. Аукцион планируется провести в первом полугодии 2019 года. |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Главный специалист ЖКХ Атакулова Г.Б | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Глубочанского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Глубочанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | - | - | - | Данный индикатор не применяется в связи с передачей полномочий в сфере водоснабжения населения в администрацию Зимовниковского района - |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | - | - | - | Данный индикатор не применяется в связи с передачей полномочий в сфере водоснабжения населения в администрацию Зимовниковского района |
| 1.2 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | - |
| 1.3 | уровень газификации | процентов | 39,8 | 40,0 | 40,0 | - |
|  | Количество резервных источников энергоснабжения объектов жизнеобеспечения |  | 3 | 3 | 3 | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур Муниципального заказа | единиц | 3,3 | 3,35 | 3,6 | - |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.2. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Главный специалист Атакулова Г.Б | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по благоустройству населенных пунктов Глубочанского сельского поселения | Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению, проведен текущий ремонт сетей уличного освещения, противоклещевая обработка, очистка от снега тротуаров, общественные работы, услуги по проверке сметной документации, строительный контроль, выполнение сметной документации, отлов безнадзорных животных |  | Мероприятия выполнены частично | Неисполнение по данному разделу связано с расторжением договоров по благоустройству территории по ул. Степной х. Плотников по ул. Мира х. Плотников в одностороннем порядке в связи с не исполнением подрядчиком ИП Захаровым К.И своих обязательств по муниципальным контрактам(подрядчик не приступил к выполнению работ). В ноябре 2018 года планировалась закупка секций ограждения кладбища, аукцион не был проведен в связи с необходимостью внесения изменений в план-график и невозможностью заключить муниципальный контракт в рамках 2018 года, во избежание кредиторской задолженности в 2018 году. Аукцион планируется провести в первом полугодии 2019 года. |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.4. Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации | Главный специалист Атакулова Г.Б | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.11 | Контрольное событие программы 1 | Главный специалист Атакулова Г.Б | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Х |  | Х | - |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Глубочанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | всего | 4649,5 | 4649,5 | 1347,6 |
|  |  | местный бюджет | 4649,5 | 4649,5 | 1347,6 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | всего | 4649,5 | 4649,5 | 1347,6 |
|  |  | местный бюджет | 4649,5 | 4649,5 | 1347,6 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов Глубочанского сельского поселения | всего | 4649,5 | 4649,5 | 1347,6 |
|  |  | местный бюджет | 4649,5 | 4649,5 | 1347,6 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| - <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года. - <2> Заполняется в случае наличия указанных средств. |  |  |  |  |  |