АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 8

30.05.2014                                                                                         х. Плотников

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 гг в Глубочанском сельском поселении

# В целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года, обеспечения их устойчивым снабжением топливно-энергетическими ресурсами:

# 1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 гг в Глубочанском сельском поселении согласно приложения № 1.

# 2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений обеспечить выполнение в полном объеме планов мероприятий.

# 3. Организовать проверку потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2014-2015 гг в соответствии с Постановлением Администрации Глубочанского сельского поселения от 31.05.2013 г № 35/1 «О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов объектов социальной сферы Глубочанского сельского поселения».

# 4. Утвердить график работы комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов объектов социальной сферы Глубочанского сельского поселения согласно приложению № 2.

# 5. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

| Глава Глубочанского сельского поселения | Э.Ю. Беседин |
| --- | --- |

Распоряжение вносит специалист 1 кат.

по муниципальному хозяйству Г.Б. Атакулова

Приложение № 1

к распоряжению

Главы Глубочанского

сельского поселения

от 30.05.2014 № 8

План

мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 гг в Глубочанском сельском поселении

| № пп | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка угля | июнь | Захаренко Е.И. |  |
| 2 | Издать приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | май | Захаренко Е.И. |  |
| 3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода. | Июнь- сентябрь | Захаренко Е.И. |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры | июнь -сентябрь | Захаренко Е.И. |  |
| 5 | Текущий ремонт котельной | июнь -сентябрь | Захаренко Е.И. |  |
| 6 | Предэкзаменационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок | сентябрь | Захаренко Е.И. |  |
| 7 | Провести очистку дымохода и отопительного котла от сажи | Январь, апрель, октябрь | Захаренко Е.И. |  |
| 8 | Проверить соответствие схем и разметок на отопительной системе | сентябрь | Захаренко Е.И. |  |
| 9 | Организовать проведение противопожарного инструктажа истопника | Октябрь- апрель | Захаренко Е.И. |  |
| 10 | Оформление и обновление материалов в уголке истопника | сентябрь-октябрь | Захаренко Е.И. |  |
| 11 | Организовать проверку готовности к отопительному периоду 2014-2015 | август | Беседин Э.Ю. |  |

Приложение № 2

к распоряжению

Главы Глубочанского

сельского поселения

от 30.05.2014 № 8

График

Работы комиссии Глубочанского сельского поселения

по оценке готовности к отопительному периоду.

| № п/п | Наименование с/поселения | Объект | Дата и время | Состав группы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глубочанское с/п | МУК СДК Глубочанский | с 01.08.2014 по 15.08.2014 | Беседин Э.Ю. – Глава Глубочанского с/п- председатель комиссии |
| 2 |  | МУК СДК Красночабанский | с 01.08.2014 по 15.08.2014 | Атакулова Г.Б. – специалист по муниципальному хозяйству – секретарь комиссии |
| 3 |  |  |  | Захаренко Е.И. – директор МУК СДК Глубочанский – член комиссии |
| 4 |  |  |  | Кувакина В.В. – директор МУК СДК Красночабанский – член комиссии |
| 5 |  |  |  | Алпатова Л.Н.. – директор МБОУ ГСОШ № 8 – член комиссии |
| 6 |  |  |  | Дронь Г.С. – директор МБОУ ГСОШ № 14 – член комиссии |
| 7 |  |  |  | Антоненко А.А. – директор МУП ЖКХ Глубочанского с/п – член комиссии |
| 8 |  |  |  | Титов М.Н. – член комиссии по согласованию |